## Slide 1
11 Juin 2010
ASD – Tower Defense
Pierre -Dominique Putallaz
Lazhar Farjallah
Romain Poulain
Aurélien Da Campo

## Slide 2
PLAN DE LA PRESENTATION
Organisation du projet
Règles du jeu
Plan d’itération
Architecture
Serveur d’enregistrement
Client / Serveur
Démonstration
Conclusion
Questions

## Slide 3
ORGANISATION DU PROJET
Participants
Pierre -Dominique Putallaz
Lazhar Farjallah
Romain Poulain
Aurélien Da Campo (Chef de projet)
Objectifs
Intégration d’un mode de jeu réseau
Amélioration du jeu

## Slide 4
REPARTITION DES TACHES
 | Aurélien | Lazhar | Pierre-Do. | Romain
Moteur et architecture du jeu (adaptation / extension) |  |  |  | 
Interfaces (Conception / Implémentation) |  |  |  | 
Serveur d’enregistrement (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Client du jeu (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Serveur du jeu (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Amélioration du jeu (la version 2.0 doit apporter de nouveaux concepts) |  |  |  | 

## Slide 5
REGLES DU JEU
Romain

## Slide 6
PLAN D’ITERATION

## Slide 7
ARCHITECTURE
Aurélien

## Slide 8
SERVEUR D’ENREGITREMENT
Lazhar

## Slide 9
CLIENT / SERVEUR
Joueur
Modèle
(Jeu)
Ecouteur
Joueur
Joueur
Joueur
Serveur
Couche Réseau

## Slide 10
DEMONSTRATION
Lazhar

## Slide 11
CONCLUSION
Etat du projet
Objectifs atteints
Points positifs/négatifs
Avenir du projet
Futurs contributeurs
Remerciements

## Slide 12
QUESTIONS ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?