## Slide 1
11 Juin 2010
ASD – Tower Defense
Pierre -Dominique Putallaz
Lazhar Farjallah
Romain Poulain
Aurélien Da Campo

## Slide 2
PLAN DE LA PRESENTATION
Organisation du projet
Règles du jeu
Plan d’itération
Architecture
Serveur d’enregistrement
Client / Serveur
Démonstration
Conclusion
Questions

## Slide 3
ORGANISATION DU PROJET
Participants
Pierre -Dominique Putallaz
Lazhar Farjallah
Romain Poulain
Aurélien Da Campo (Chef de projet)
Objectifs
Intégration d’un mode de jeu réseau
Amélioration du jeu

## Slide 4
REPARTITION DES TACHES
 | Aurélien | Lazhar | Pierre-Do. | Romain
Moteur et architecture du jeu (adaptation / extension) |  |  |  | 
Interfaces (Conception / Implémentation) |  |  |  | 
Serveur d’enregistrement (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Client du jeu (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Serveur du jeu (Protocole / Implémentation) |  |  |  | 
Amélioration du jeu (la version 2.0 doit apporter de nouveaux concepts) |  |  |  | 

## Slide 5
REGLES DU JEU
Romain

## Slide 6
PLAN D’ITERATION
Itération 1 – Serveur d’enregistrement + Interface graphique
Durée : 1 semaine (32 heures)
Itération 2 – Serveur de Jeu + Architecture
Durée : 1 semaine (40 heures)
Itération 3 – Intégration du serveur de jeu + Interface du Jeu en réseau
Durée : 2 semaines (96 heures)
Itération 4 – Lifting de la GUI + Game Design + Amélioration Mode Solo
Durée : 1 semaine (40 heures)
Itération 5 – Serveur Web (facultatif)
Durée : moins d’une semaine (24 heures)

## Slide 7
ARCHITECTURE

## Slide 8
SERVEUR D’ENREGITREMENT
Partie 1
…
Partie N
Joueur X
???
Transparent
Simple
Interactif
Portable
Léger
Evolutif
Mobile
Décentralisé
Visible
Commun

## Slide 9
CLIENT / SERVEUR
Joueur
Modèle
(Jeu)
Ecouteur
Joueur
Joueur
Joueur
Serveur
Couche Réseau

## Slide 10
CLIENT / SERVEUR
Canal 1 : Communication
Canal 2 : Asynchrone

## Slide 11
DEMONSTRATION
Réseau local
Serveur d’enregistrement

## Slide 12
CONCLUSION
Etat du projet
Objectifs atteints
Points positifs/négatifs
Avenir du projet
Futurs contributeurs
Remerciements

## Slide 13
QUESTIONS ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?